I. UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie  Sp. z o. o., zwanego dalej regulaminem, którego treść zamieszczona jest na stronie Zamawiającego: www.mpk.czest.pl

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy PZP.

- Treść złożonych oferty musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem jej odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający dopuszcza, na podstawie art. 36 ust 5 ustawy PZP, możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Działając zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 Ustawy PZP, Zamawiający żąda w składanej ofercie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek 
z ofert bez podania przyczyny.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy hali D Zajezdni autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie

- Zakres przedmiotu zamówienia

2.1. Roboty rozbiórkowe.

2.2. Wymiana i powiększenie bram.

2.3. Zamurowanie istniejących okien w elewacji północno wschodniej.

2.4. Wymiana świetlików dachowych.

2.5. Wydzielenie strefy pożarowej przy użyciu nowych drzwi w klasie odporności  na ogień EI30, z wymiana okna na okno o odporności na ogień EI60.

2.6. Wymiana posadzki wraz z kanałami serwisowymi.

2.7. Wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, wodno – kanalizacyjnej, sprężonego powietrza, hydrantowej, C.O. i elektrycznej.

2.8. Wykonanie robót remontowych ścian

2.9. Roboty tynkarskie.

2.10. Remont elewacji.

2.11. Ocieplenie elewacji metodą lekka mokrą.

2.12. Wymiana pokrycia dachowego.

2.13. Roboty przy izolacjach przeciwwilgociowych.

2.14. Roboty elektryczne zakres:

2.14.1. Zasilanie.

2.14.2. Rozdzielnie elektryczne.

2.14.3. Instalacja oświetleniowa.

2.14.4. Instalacja siłowa i gniazd 230V.

2.14.5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

2.14.6. Instalacja odgromowa.

2.14.7. Instalacja wentylacyjna sterowana poprzez system detekcji CNG i tlenku węgla.

2.14.8. Przystosowanie instalacji elektrycznej do celów p-poż.

- Oznaczenie CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45312311-0 Roboty w zakresie instalacji oświetlenia

45314320-0 Instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynkach

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45311100-1 / E094-8/ Ochrona przeciwporażeniowa

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261910-6 Naprawa dachów

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261320-3 Kładzenie rynien

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Pożądany termin realizacji zamówienia – nie później niż 180 dni licząc od dnia przekazania placu budowy, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia w innym terminie.

- Wykonawca we własnym zakresie winien przeprowadzić wizję lokalną na terenie przyszłej budowy w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. Koszt wizji lokalnej (związany z dojazdem na miejsce, użyciem własnych pracowników, itp.) oraz odpowiedzialność za interpretację treści uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami.

- Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych Nr 840 
z dnia 2014-07-25 roku., numer rejestru organu wydającego decyzje 
AAB-I.6740.4.49.2014.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo  zamówień publicznych

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia/nie spełnia" w oparciu o dokumenty załączone do oferty. W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony 
z postępowania.

IV.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                                    W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia, przez Wykonawcę, wraz z ofertą następujących dokumentów:

- oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, (Zamawiający dopuszcza dokumenty pobrane ze stron:  https://ems.ms.gov.pl/, oraz https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony Wykonawcy.);

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego

- W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1 III rozdziału SIWZ, Zamawiający żąda złożenia, przez Wykonawcę, wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzonego wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie hal przemysłowych, budynków warsztatowych, produkcyjnych o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda, nie będących budynkami opisanymi w § 3 pkt 4,5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.).

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg załącznika nr 4 do formularza ofertowego;

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzonego wg załącznika nr 5 do formularza ofertowego

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (Wraz dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy jeżeli zapisy w niej zawarte nie wykazują bezpośrednio formy płatności gotówką);

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP), jeżeli wykonawca planuje korzystanie z zasobów innych podmiotów.

- wykazu, wskazującego części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonacom (zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 Ustawy PZP), sporządzonego wg załącznika nr 6 do formularza ofertowego. Załączenie nie wypełnionego formularza oznaczać będzie, że wykonawca całość zamówienia wykona sam – bez udziału podwykonawców.

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza dołączenie kosztorysu o którym mowa powyżej w formie elektronicznej.

- harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowy robót budowlanych, obejmujących przedmiot zamówienia,

Przedmiotowy harmonogram będzie zawierał co najmniej:

  - zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania,

  - zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem ceny za ich wykonanie w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,

  - wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne roboty budowlane,

  - Wyszczególnienie 3 płatności częściowych z uwzględnieniem iż suma płatności częściowych nie może przekroczyć 60% wartości oferty Wykonawcy.

- oświadczenie wykonawcy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców (załącznik nr 7 do formularza ofertowego).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego). Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum.  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy 
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby każdy Wykonawca złożył oddzielnie dokumenty określone w ust. 1 niniejszego rozdziału.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w ust. 2 niniejszego rozdziału winny zostać złożone przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt. 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniu zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

- W przypadku konsorcjum, żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

- Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" 
w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkiwania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony Wykonawcy.

- Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.

- W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego).

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

V. JĘZYK POSTĘPOWANIA

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku.

- Dokumenty sporzadzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium.

- Wadium ustala się w wysokości:  50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100  złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z nastepujących form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 Nr 42, poz. 275)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:

ING BSK S.A.  ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB:  2 5   1 0 5 0   1 1 4 2   1 0 0 0   0 0 2 2   3 2 5 5   6 5 1 0

z dopiskiem :  „WADIUM – Przebudowa hali D Zajezdni Autobusowej ”

- Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty.

- Wykonawca, który nie wniósł wymaganego wadium w podanym przez Zamawiającego terminie zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

- Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy – Pzp, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi                       z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- W toku postępowania, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczył SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił,

- W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której ją udostępnił.

- Osobami  upoważnionymi  do  kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji dotyczących niniejszego postępowania ze  strony zamawiającego w toku przygotowania ofert są:

Wojciech Radlak 	tel: (34)  3 779 251  Faks. 34/3779109    e-mail: wr@mpk.czest.pl

Henryk Bociąga 	tel: (34)  3 779 230     e-mail: hbociaga@mpk.czest.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę  pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi być tożsama z treścią załączonego formularza i jej treść musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ 
i wynikające z zawartości formularza ofertowego,

- wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający                            w niniejszej SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione 
w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty. Zaleca się ponumerowanie stron.

- Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y podpisującej ofertę.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, zaświadczeniami 
i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pod nazwą Przebudowa hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG”

„Nie otwierać przed dniem 19 maja 2015 roku godz. 12.00”

- Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według tych samych zasad co składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona "Zmiana" lub "Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferty, oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa,  Biuro Podawcze parter, nie później niż do dnia 19 maja 2015 roku, do godziny 11.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data 
i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Sala Konferencyjna, I piętro, w dniu 19 maja 2015 roku o godzinie 12.00 i jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o ile informacje te będą zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszgo rozdziału Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest określić cenę całkowitą oferty brutto w polskich złotych, 
z dokładnością do jednego grosza dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

- W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający określi termin i wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Spośród ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu 
z postępowania oraz ofert nieodrzuconych, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przyznanych wyłącznie na podstawie następujących kryteriów :

A). CENA OFERTY (CO)- maksymalnie 90,00 pkt (znaczenie 90,00%)

Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium punkty pozostałym ofertom zostaną przyznane według następującej zasady:

najniższa cena oferty

------------------------------------- X 90,00 = punkty oferty porównywanej

cena oferty porównywanej

B). GWARANCJA na wykonany przedmiot Zamówienia (GW) - maksymalnie 5,00 pkt (znaczenie 5,00%)

Pożądany termin udzielenia gwarancji na wykonane roboty – min 36 miesięcy.

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Punkty pozostałym ofertom zostaną przyznane według następującej zasady:

| Warunek | Ilość punktów |
| --- | --- |
| gwarancja 36 miesięcy | 2 pkt. |
| gwarancja od 37 miesięcy do 48 miesięcy | 4 pkt. |
| gwarancja powyżej 49 miesięcy | 5 pkt. |

C). GWARANCJA na poszycie dachowe (GP)- maksymalnie 5,00 pkt (znaczenie 5,00%)

Pożądany termin udzielenia gwarancji na poszycie dachu – min 120 miesięcy.

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji, otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium. Punkty pozostałym ofertom zostaną przyznane według następującej zasady:

| Warunek | Ilość punktów |
| --- | --- |
| gwarancja 120 miesięcy | 2 pkt. |
| gwarancja od 121 miesięcy do 132 miesięcy | 4 pkt. |
| gwarancja powyżej 133 miesięcy | 5 pkt. |

JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW (LP) OBLICZONĄ WG PONIŻSZEGO WZORU:

LP = CO + GW + GP

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. .

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne  i prawne;

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę, której treść, zawierającą wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIV. ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie którekolwiek z przesłanek, przewidziana w § 18 pkt 2 Regulaminu.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie którekolwiek 
z  przesłanek,  przewidziana w § 20 pkt 1 Regulaminu.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, zwane dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego nr:

ING BSK S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB: 2 5 1 0 5 0 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5 5 6 5 1 0

z dopiskiem : „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

– na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane na podstawie protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia, zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVI. UMOWA

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, jeżeli w postepowaniu złożono tylko jedną ofertę.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- W przypadku naruszenia postanowień zaproszenia do złożenia oferty lub/i Regulaminu – mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania – Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi.

- Skargę można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.

- Skargę wnosi się do Kierownika Zamawiającego.

- Skarga winna wskazywać postępowanie, w którym naruszono postanowienia zaproszenia do złożenia oferty lub/i Regulaminu oraz zawierać zwięzłe określenie zarzutów, wskazywać okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Wykonawcy.

- Kierownik Zamawiającego, oddala skargę lub ją uwzględnia, jeżeli uzna, że skarga jest uzasadniona. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza czynności, co do których wniesiono skargę.

- Decyzja rozstrzygająca skargę jest decyzją ostateczną i przesyła się ją Wykonawcy, którego rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy.

XVIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJĄCEGO:

strona internetowa:	www.mpk.czest.pl

adres e-mail:	zarzad.mpk@mpk.czest.pl

wr@mpk.czest.pl

h.bociaga@mpk.czest.pl

inwestycje@mpk.czest.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia sektorowego na:

WYKONANIE INWESTYCJI POD NAZWĄ: „ Przebudowa hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG”

dnia …. 2015 roku, została zawarta w Częstochowie

UMOWA NR Z/…/WTU/2015

p o m i ę d z y :

# MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM

# W CZĘSTOCHOWIE

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon: 151555169 NIP: 949-17-23-846

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000125412, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 83 215 000,00 złotych.

z   s i e d z i b ą : Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA

r e p r e z e n t o w a n y m  p r z e z :

……………

……………

z w a n y m   d a l e j ZAMAWIAJĄCYM

o r a z   f i r m ą : …

Regon: …                              NIP: …

z   s i e d z i b ą : …

w  i m i e n i u  k t ó r e j  d z i a ł a j ą :

WŁAŚCICIEL – …

z w a n y m   d a l e j  WYKONAWCĄ

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Przedmiotem umowy są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Roboty rozbiórkowe;

- Wymiana i powiększenie bram;

- Zamurowanie istniejących okien w elewacji północno wschodniej;

- Wymiana świetlików dachowych;

- Wydzielenie strefy pożarowej przy użyciu nowych drzwi w klasie odporności  na ogień EI30, z wymianą okna na okno o odporności na ogień EI60;

- Wymiana posadzki wraz z kanałami serwisowymi;

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wodno – kanalizacyjnej, sprężonego powietrza, hydrantowej, C.O. i elektrycznej;

- Wykonanie robót remontowych ścian;

- Roboty tynkarskie;

- Remont elewacji;

- Ocieplenie elewacji metodą lekka mokrą;

- Wymiana pokrycia dachowego;

- Roboty przy izolacjach przeciwwilgociowych;

- Roboty elektryczne o następującym zakresie:

- Zasilanie,

- Rozdzielnie elektryczne,

- Instalacja oświetleniowa,

- Instalacja siłowa i gniazd 230V,

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja wentylacyjna sterowana poprzez system detekcji CNG i tlenku węgla,

- Przystosowanie instalacji elektrycznej do celów p-poż.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, wykonaną przez „GORA” Rafał Gonera 42-235 Gródek, ul. Zielona 4, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. W skład dokumentacji projektowej wchodzą:

    - projekt budowlany;

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

    - przedmiary robót;

    - prawomocne pozwolenie na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania przedmiotu umowy zgodnie z:

- warunkami określonymi w ofercie przetargowej z dnia …. 2015 r., która w tym postępowaniu uznana została za najkorzystniejszą, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej umowy;

- dostarczonym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy:

            - Przedmiotowy harmonogram będzie zawierał co najmniej:

  - zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania,

  - zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem ceny za ich wykonanie w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,

  - wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne roboty budowlane,

  - wyszczególnienie 3 płatności częściowych z uwzględnieniem, iż suma płatności częściowych nie może przekroczyć 60% wartości oferty Wykonawcy.

            - W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram rzeczowo-terminowo - finansowy, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o ich przyczynach w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony harmonogram został uzgodniony z Zamawiającym w formie pisemnej.

            - Jeżeli postęp wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy lub ich poszczególnych etapów w stosunku do terminów określonych w harmonogramie będzie stwarzał zagrożenie dla dotrzymania terminu ich zakończenia, Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez Zamawiającego działań dla przyśpieszenia ich tempa.

- przedmiarami robót, tzw. „kosztorysami ślepymi”;

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego;

- wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych oraz norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót;

- zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

- zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej.

- Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych              Nr 840 z dnia 2014-07-25 roku, numer rejestru organu wydającego decyzję 
AAB-I.6740.4.49.2014.

# Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszej umowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą umową oraz dochowa terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dostarczoną mu dokumentacją projektową, warunkami lokalnymi, które będą uwzględnione przy wykonaniu robót. Znane mu są warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Zapewnia, że w przypadku zauważenia błędów lub kolizji w czasie wykonawstwa robót rozwiąże je własnym staraniem bez zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji, określonych w niniejszej umowie.

- Termin realizacji umowy: zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robót są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności, powodujące:

  - uzyskanie parametrów technicznych lepszych od przedstawionych w dokumentacji projektowej;

  - obniżenie przyszłych kosztów, które Zamawiający będzie ponosił na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

  - aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów 
i urządzeń.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zrezygnuje z wykonywania pewnych robót przewidzianych                                 w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 8 ust. 19 niniejszej umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem i wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności oraz nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z przepisami obowiązującymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności z Porozumieniem o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 
w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zwanego dalej Porozumieniem, którego treść stanowi załącznik nr 4 do umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3.

W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- Przekazania Wykonawcy 1 kompletnego egzemplarza dokumentacji projektowej  
(w formie papierowej i elektronicznej).

- Przekazania Wykonawcy  pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.

- Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu, termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż 
o czas trwania tych okoliczności.

- Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

- Dokonania odbioru całości robót budowlanych, składających się na przedmiot umowy, na zasadach określonych w § 6 ust. 6.

- Uregulowania wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Udostępnienia mediów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, należytą starannością i obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową, a w szczególności do:

- przejęcia terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy (przekazanie terenu budowy zostanie udokumentowane protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obydwu stron umowy, o których mowa § 6 ust. 1, 2 i 3 umowy);

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od daty jego przejęcia;

- zachowania należytego ładu i porządku na terenie budowy w szczególności poprzez:

  - właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy, ochronę mienia i osób,

  - zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

  - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

  - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy;

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem budowy;

- kompleksowego wykonania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową;

- wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

- zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót;

- usuwania i wywiezienia na swój koszt i swoje ryzyko wszelkich materiałów, substancji niebezpiecznych wraz z pojemnikami lub opakowaniami dostarczonymi na teren objęty budową,  przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami);

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;

- zapewnienia realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót;

- prowadzenia dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie Budowlanym, w tym dziennika budowy wszystkich robót i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego oraz innym osobom, 
o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 5 niniejszej umowy oraz upoważnionym osobom lub organom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im niezbędnych danych  i informacji;

- uporządkowania i doprowadzenia terenu budowy do stanu poprzedniego 
i przekazania go Zamawiającemu bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń;

- naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego mienia bądź urządzeń Zamawiającego, zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji przedmiotu umowy;

- poinformowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 
o konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 2 ust. 7 w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o planowanym odbiorze;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazania Zamawiającemu oświadczeń  i dokumentów, o których mowa w art. 57 ustawy – Prawo budowlane;

- przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonania robót są dopuszczone do stosowania;

- Wykonania wszelkich zgłoszeń przewidzianych prawem w tym uzyskania, zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego i przekazania jej Zamawiającemu;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wypełnianiem ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy.

# TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 5.

# Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: do 180 dni od dnia przekazania terenu budowy, chyba że Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy w innym terminie.

# Termin wykonania określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, oznacza ostateczne oddanie do użytku gotowego dzieła budowlanego wraz z przekazaniem Zamawiającemu  kompletu dokumentów, w szczególności:

# protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy;

# dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy;

# dokumentów potwierdzających, że wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonania robót są dopuszczone do stosowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 19 niniejszej umowy;

# oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 57 ustawy – Prawo Budowlane;

# dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 16 niniejszej umowy;

# ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 20.

# Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak i terminy określone w harmonogramie, 
o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

# przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

# działania siły wyższej (np.: klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

# wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, np. konieczność osuszenia terenu na głębokości fundamentu;

# wykopalisk uniemożliwiających wykonanie terminowe robót.

# Ewentualne zmiany terminów wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy pod rygorem ich nieważności.

# OSOBY UCZESTNICZACE W PROCESIE BUDOWLANYM, ODBIORZE ROBÓT

§ 6.

- Osoby uprawnione do kontaktów w ramach niniejszej umowy:

  - z ramienia Zamawiającego:

    - Koordynator:

………..

Osoby do kontaktu:

………..

………..

………..

- w przypadku nieobecności koordynatora wyznaczonego w ppkt a niniejszego punktu jego obowiązki przejmuje:

………..

  - z ramienia Wykonawcy:

………..

- Zamawiający powoła Inspektora/-ów Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach zgodnych 
z zakresem robót budowlanych, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i § 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554). Inspektor/-rzy Nadzoru Inwestorskiego działa/-ją w granicach umocowania określonego ustawą – Prawo budowlane oraz umową  nr Z/…/WTU/2015 zawartą z Zamawiającym,  w dniu … 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót zamiennych. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje wyłącznie Zamawiający w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski.

Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego:

    - Roboty ………………………………- p. …………………………………….

    - Roboty ………………………………- p. …………………………………….

    - Roboty ………………………………- p. …………………………………….

    - Roboty ………………………………- p. …………………………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………….,

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności ………….….

nr uprawnień: ……………..

oraz kierowników robót:

1) Roboty ………………………………- p. …………………………………….

2) Roboty ………………………………- p. …………………………………….

3) Roboty ………………………………- p. …………………………………….

4) Roboty ………………………………- p. …………………………………….

- W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osób wskazanych w ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu na inne wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, odpowiednich do pełnionych funkcji w procesie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu umowy pełni Projektant - „GORA” Rafał Gonera 42-235 Gródek, ul. Zielona 4.

- Ustala się następujące zasady odbioru robót:

- odbiory robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy odbywać się będą na podstawie protokołów odbiorów robót zanikających oraz ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

- w protokole odbioru należy wskazać w szczególności:

- datę dokonania czynności odbioru,

- przedmiot odbioru,

- wynik odbioru,

- ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

- podpisy Stron,

- podpisy Inspektora/-ów Nadzoru;

- odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu dokonują właściwi Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy 
i ewentualnie protokołu odbioru; przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych;

- odbiorów częściowych dokonuje się po ukończeniu każdej części robót wskazanych 
w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, przy udziale przedstawicieli Stron umowy, właściwych Inspektów Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Robót oraz Projektanta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia rozpoczęcia odbioru;

- odbioru końcowego dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Robót oraz Projektant; w czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy;

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o terminie odbioru końcowego 
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi do 7 dni od terminu wskazanego przez Wykonawcę i zakończy się nie później niż w 14 dniu, licząc od rozpoczęcia odbioru;

- na co najmniej 14 dni przed dniem odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, tj. w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, itp., oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 57 ustawy – Prawo budowlane, oraz ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru

z winy Wykonawcy;

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez względu na jego wysokość, wyznaczając odpowiedni termin;

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

na okoliczność stwierdzonych wad sporządzony zostanie protokół wad, w którym należy wskazać wady przedmiotu umowy oraz termin ich usunięcia, zaś usunięcie wad zostanie stwierdzone oddzielnymi protokołami odbioru, do których stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące protokołów odbioru;

- po usunięciu wad lub skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do obniżenia wynagrodzenia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowił podstawę wystawienia końcowej faktury przez Wykonawcę; odbioru końcowego bez zastrzeżeń dokonuje Komisja w składzie wskazanych w pkt 5 niniejszego ustępu.

PODWYKONAWSTWO

§ 7.

      - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o tym, jakiemu podmiotowi w jakim zakresie i terminie, zamierza powierzyć wykonywanie robót objętych umową (zwanego dalej: Podwykonawcą). Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenie w stosunku do któregokolwiek z podmiotów proponowanych przez Wykonawcę na Podwykonawców, Wykonawca zaproponuje inny podmiot, do którego Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń.

      - Zgodnie z art. 6471 § 1 k.c. Strony ustalają, że Wykonawca będzie uprawniony do zlecenia robót jedynie tym podmiotom, które posiadają niezbędne kwalifikacje i środki do ich wykonania oraz w taki sposób, aby ograniczyć konieczność zawarcia umowy 
z dalszymi podwykonawcami.

      - Stosownie do art. 393 § 2 k.c. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, uzyskać 
w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót, oświadczenia Podwykonawcy, że ten chce skorzystać z dokonanego na jego rzecz zastrzeżenia, zgodnie z którym należne mu wynagrodzenia regulowane będzie bezpośrednio przez Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia. Jeżeli w ciągu 7 dni od przedstawienia projektu wraz z w/w dokumentacją Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrażono zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo o przedstawionej treści. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

      - Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z podwykonawcą.

      - W przypadku planowanych zmian w umowie o podwykonawstwo Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt tych zmian - § 7 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

      - Powyżej określone zasady stosuje się także do umów zawieranych przez podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami. Podwykonawca załącza do dokumentów, o których mowa 
w ustępie 4 również zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem każdorazową zmianę tej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł.

      - Zgodnie z art. 474 k.c. za działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania. W przypadku dokonania przez Podwykonawców czynu niedozwolonego, Wykonawca odpowiada za jego działania jak za swoje własne. Art. 429 k.c. w zakresie, w jakim wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za działania Podwykonawców nie będzie stosowany.

      - Wykonawca oświadcza, że będzie wymagać od każdego Podwykonawcy, w zakresie robót, które mają być wykonywane przez Podwykonawców, związania danego Podwykonawcy wobec Wykonawcy warunkami dokumentacji projektowej oraz przyjęcia na siebie w stosunku do Wykonawcy wszystkich zobowiązań i obowiązków dotyczących organizacji robót oraz współdziałania i odpowiedzialności na terenie budowy, które Wykonawca przyjął w stosunku do Zamawiającego.

      - Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana Podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej 
i zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy PZP.

WYNAGRODZENIE

§ 8.

  - Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 k.c., w wysokości: brutto ……………….. zł (słownie: ……………………….zł), w tym: kwota netto …………………..zł (słownie:………………………………………………………….) i należny podatek VAT……………(słownie:……………………………).

  - Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wymaganiami w SIWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty prac przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkich prac, podatków, ubezpieczeń, gwarancji i pozostaje niezmienne w trakcie realizacji niniejszej umowy, za wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT.

  - Planowane rozliczenie między Stronami wynikać będzie z Harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy

  - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową będzie następować na podstawie 3 faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej.

  - Zamawiający wypłaci Wykonawcy do 60% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie płatności częściowych.

  - Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbiorów zrealizowanych zakresów robót, podpisane przez Inspektora Nadzoru (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy), wraz z oświadczeniami podwykonawców wymienionych w ust. 14 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

  - Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń podpisany przez Strony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi uwzględniającymi okoliczności, o których mowa 
w ust. 5 i 19 niniejszego paragrafu, § 6 ust. 6 pkt 9 lit. b i § 13 ust. 5 niniejszej umowy.

  - Zamawiający zobowiązuje się uregulować faktury Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktur.

  - Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Za nieterminowe płacenie faktur Strony dopuszczają możliwość naliczania odsetek ustawowych obowiązujących w dniu powstania zwłoki w zapłacie należności.

  - Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

  - Termin zapłaty za roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających 
z umów o podwykonawstwo.

  - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

  - Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania Podwykonawcy.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 15 lub złożenia przez Podwykonawców oświadczenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 3 zobowiązani są oni do złożenia Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur wystawionych przez poszczególnych Podwykonawców względem Wykonawcy wraz z wykazami i wartością robót wykonanych przez Podwykonawców, numerami ich rachunków bankowych, na które ma zostać uregulowana należność (dane zgodnie z fakturą wystawioną przez Podwykonawcę) pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

  - Zamawiający przekaże wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, pomniejszone o kwoty przekazane Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami ust. 15. Przekazanie odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy Podwykonawcom wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego wynikające z realizacji niniejszej umowy. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa w § 2 ust 8 niniejszej umowy) jak 
i w przypadku określonym w § 13 ust. 5 umowy sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, nastąpi na podstawie:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy netto wynikającej z harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego, o którym mowa powyżej;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego                             w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie udziału niewykonanych robót w wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości umowy netto, odpowiadającej opisowi pozycji w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym, lub kosztorysie ofertowym gdy brak wyceny w harmonogramie;

- w przypadku gdy sposób wyliczenia opisany w lit a i b byłby niewystarczający lub któraś ze stron tego zażąda, podstawą obliczenia kwoty, o którą ulegnie zmniejszeniu wynagrodzenie będzie protokół inwentaryzacji robót zaniechanych wraz kosztorysem przygotowanym przez Wykonawcę metodą szczegółową  - określającym ilość jednostek przedmiarowych robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu, stanowiącego podstawę obliczenia ceny w ofercie - zatwierdzone przez Zamawiającego i  Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;

Do rozliczeń zgodnie z niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 13, 14 i 15 niniejszego paragrafu.

- Przekroczenie terminu płatności może spowodować obciążenie Zamawiającego ustawowymi odsetkami, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Wykonawcy na uregulowania należności w innym terminie.

ROBOTY DODATKOWE

§ 9.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie (pod rygorem nieważności) Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, zatwierdzone przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, których zakres finansowy nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

- Za roboty dodatkowe uznaje się te roboty, które pojawiły się w trakcie realizacji robót 
i wykraczają poza przedmiot umowy i zakres objęty SIWZ w postępowaniu przetargowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Decyzje w sprawie wykonania robót dodatkowych podejmuje Zamawiający.

- Na wykonanie robót dodatkowych, zostanie sporządzona odrębna umowa.

- Wycena robót dodatkowych nastąpić winna na zasadzie oferty złożonej przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem, iż wartość poszczególnych prac do wykonania nie może stanowić kwoty wyższej niż określona w kosztorysie sporządzonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu umowy, o ile zamówienia dodatkowe lub niewykonanie części Przedmiotu Umowy nie przeszkadzają 
w jego prawidłowej realizacji

GWARANCJA

§ 10.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace zostaną wykonane zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, oraz będą wolne od wad i wykonane zgodnie 
z obowiązującymi normami. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

  - Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji:

… – miesięcznej  (na wykonane roboty budowlane),

… – miesięcznej   (na wykonane poszycie dachu),

której bieg rozpocznie się od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 5 niniejszej umowy.

  - W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad  
w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. 
O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie  podając termin 
i miejsce oględzin z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. W wypadkach nie cierpiących zwłoki pismo powiadamiające o wadach może zostać przesłane dodatkowo faksem, w takim wypadku termin do usunięcia wady biegnie od daty wysłania faksu.

  - W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu pomiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

  - Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań 
z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez Podwykonawców.

  - Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

  - Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz do roku co 12 miesięcy, liczone od dnia podpisania protokołu końcowego robót bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 5 niniejszej umowy, do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji. Z ostatniego przeglądu sporządzony zostanie protokół ostateczny podpisany przez przedstawicieli stron umowy. W przypadku wykrycia wad przepis ust. 3 i 4  tego paragrafu stosuje się odpowiednio.

  - Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

  - Usunięcie wad Zamawiający stwierdza protokolarnie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

§ 11.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w szczególności stwierdzenia przez Zamawiającego kradzieży, zniszczenia mienia.

- W przypadku stwierdzenia wyrządzenia przez pracowników Wykonawcy (jak 
i podwykonawcy (-ów)) szkody w mieniu Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania naprawienia wyrządzonej szkody.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed kradzieżą lub pożarem, pracownicy Wykonawcy (jak 
i podwykonawcy (-ów)) zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o zaistnieniu takiego faktu Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ….. złotych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- W przypadku posiadania ubezpieczenia, w okresie krótszym niż termin obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów ubezpieczenia na następny okres i przedkładania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ten fakt oraz dowodu opłacenia składki, na 7 dni przed upływem terminu dotychczasowego ubezpieczenia, pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 12.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy;

- 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności naruszenia § 2 ust.  5, 6, 9, 10 i § 4 pkt 3, 4, 7, 11, 13,14, 16;

- 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, o którym mowa w § 10 ust. 3 umowy;

- 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w szczególności określonych w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. a do d);

- za każdą nieterminową zapłatę lub brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokości po 3.000 zł za każdy przypadek;

- za nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w wysokości po 3.000 zł za każdy przypadek;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3.000 zł, w przypadku zgłoszenia co do terminu zapłaty zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego.

  - Strony umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13.

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy:

      - z przyczyn dotyczących Wykonawcy w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem wykonania lub zakończeniem przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie tak dalece, że nie jest w stanie ukończyć go 
w terminie umownym, a w szczególności nie przystąpi do przejęcia terenu budowy 
w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

- gdy Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 ust. 3 niniejszej umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

- Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska;

- jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

- w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  Inspektów Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta oraz przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku 
i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron. Kosztami rozliczenia i inwentaryzacji w takich okolicznościach obciążony zostanie Wykonawca;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione na koszt strony, z winy której odstąpiono od umowy;

  - w terminie 30 dni Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. Sposób obliczenia należnego mu wynagrodzenia określa § 8 ust. 19 niniejszej umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, tj.: w kwocie …. zł (słownie: ...............złotych/100).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …. ………………..

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w terminie 30. dni po uznaniu przez Zamawiającego wykonania niniejszej umowy za należyte, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia, natomiast 30% wysokości zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 15.

  - Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania 
w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym związanych 
z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa).

  - Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron 
i o warunkach tej współpracy.

  - Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:

- stała się uprzednio powszechnie znana lub

- Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, 
a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub

- została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę lub

- została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.

- Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.

- W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.

- Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy – Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji  w terminie do 7 dni roboczych, termin ten może ulec wydłużeniu za zgodą obu Stron. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli prawidłowości wykonywania umowy przez Wykonawcę i w tym celu Wykonawca w szczególności zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiające do udzielania wyjaśnień czy okazania dokumentów związanych 
z realizacją umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej 
z niniejszej umowy na osobę trzecią. Cesji nie podlegają również należności uboczne związane z należnością główną.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 – Dokumentacja  projektowa

  - Załącznik nr 2 – Oferta z dnia …..2015 r.

  - Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy

  - Załącznik nr 4 – Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczące zapewnienia im  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

  - Załącznik nr 5 - Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, 
e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila – w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie  w tej formie) – dla Zamawiającego - „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42 – 200 Częstochowa, nr telefonu – (34) 37 79 101, nr faksu – (34) 37 79 109, e-mail – zarzad.mpk@mpk.czest.pl”, 
a dla Wykonawcy –,  nr telefonu – …., nr faksu – …., e-mail – ….”, do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – po jednym każdej  ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Umowy  Nr Z/…/WTU/2015

z dnia ….. 2015 roku

POROZUMIENIE

o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace                                                        w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie

Spółką  z ograniczoną odpowiedzialnością

z  s i e d z i b ą :  Aleja  Niepodległości   30, 42-200 CZĘSTOCHOWA

a

……………… ….

z   s i e d z i b ą : ….

§ 1.

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością – zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2.

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 3.

- Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie ………………….., który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.

- Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 4.

Koordynator ma prawo :

- Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie przez wszystkich pracowników w miejscu pracy,

- Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów 
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,

- Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,

- Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,

- Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

- Sprawdzania spełnienia warunków dopuszczenia do wykonywania  pracy przez pracowników …., o których mowa w § 5 pkt II niniejszego porozumienia.

§ 5.

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników :

- Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących  zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.

- Podstawą dopuszczenia do prac na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

- Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,

- Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,

- Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,

- Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń,

- Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie prac.

- Firma …… będzie przekazywała do prac na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt  II.  1 – 5.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. zobowiązuje się do:

- przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,

- udostępnienia pracownikom posiadanych urządzeń higieniczno – sanitarnych.

- W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika ….. ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się 
w obecności przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Częstochowie  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

- Pracownicy ……, w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad BHP.

§ 6.

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 8.

- Porozumienie jest integralną częścią umowy Nr Z/…./WTU/2015.

- Porozumienie obowiązuje w okresie trwania umowy Nr Z/…./WTU/2015 i ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem zakończenia tej umowy.

- Porozumienie zawarto w Częstochowie dnia ….. 2015 roku.

Podpisy pracodawców: ...............................................           ..................................................

ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO SIWZ

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      ..................................................

...................................................                                                                  (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

NIP:			...................................................................................

REGON:			...................................................................................

Nr telefonu:		...................................................................................

Nr faksu: 			...................................................................................

Nr rachunku bankowego:	...................................................................................

e-mail:                            	..........................@ ...................

strona internetowa:     	.................................................. .pl

FORMULARZ OFERTOWY

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, wyrażając chęć wykonania zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  w Częstochowie Sp. z o. o. oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, oferujemy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ofertowej 
z uwzględnieniem wszelkich kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy na warunkach określonych jej postanowieniami, która wynosi:

cena oferty netto:   ......................zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

wartość podatku VAT wg …%:   ......................zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

cena oferty brutto:   ......................zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

- Oświadczamy, że udzielamy:

GWARANCJA na wykonany przedmiot Zamówienia……………… miesięcy

GWARANCJA na poszycie dachowe……………… miesięcy

Bieg terminu gwarancji będzie liczony od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót, bez zastrzeżeń.

# Oświadczamy, że do realizacji zamówienia użyjemy materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

# Oświadczamy, że funkcję kierownika budowy powierzamy:

# ............................................................................................................, posiadającemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (kierownika budowy) – zgodnie 
z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) – w zakresie prowadzenia prac objętych niniejszym zamówieniem.

- Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w SIWZ oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania przetargowego oraz treścią SIWZ wraz ze wzorem umowy, która jest dla nas zrozumiała i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy i naszej oferty przetargowej, pod rygorem utraty wadium, w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

- Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, (Zamawiający dopuszcza dokumenty pobrane ze stron: https://ems.ms.gov.pl/, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony Wykonawcy);

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego;

- pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (na podstawie art. 26 ust 2b ustawy PZP), jeżeli wykonawca planuje korzystanie z zasobów innych podmiotów.

- wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzonego wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie hal przemysłowych, budynków warsztatowych, produkcyjnych o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda, nie będących budynkami opisanymi w § 3 pkt 4,5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.).

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg załącznika nr 4 do formularza ofertowego;

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzonego wg załącznika nr 5 do formularza ofertowego

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (Wraz dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy jeżeli zapisy w niej zawarte nie wykazują bezpośrednio formy płatności gotówką);

- wykazu, wskazującego części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonacom (zgodnie z treścią art. 36b ust. 1 Ustawy PZP), sporządzonego wg załącznika nr 6 do formularza ofertowego, (Załączenie nie wypełnionego formularza oznaczać będzie, że wykonawca całość zamówienia wykona sam – bez udziału podwykonawców).

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza dołączenie kosztorysu o którym mowa powyżej w formie elektronicznej.

- harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowy robót budowlanych, obejmujących przedmiot zamówienia

Przedmiotowy harmonogram zawiera co najmniej:

  - zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania,

  - zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem ceny za ich wykonanie w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,

  - wyszczególnienie planowanych kosztów robót w rozbiciu na poszczególne roboty budowlane,

  - Wyszczególnienie 3 płatności częściowych z uwzględnieniem iż suma płatności częściowych nie może przekroczyć 60% wartości oferty Wykonawcy.

- oświadczenie wykonawcy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, 
z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców (załącznik nr 7 do formularza ofertowego).

- …..............................................................................................................................................

- */ Ponieważ jesteśmy wykonawcą mającym siedzibę / miejsce zamieszkania* poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy także następujące dokumenty:

-  .............................................................................................................................

............................................................................................................................

-   ............................................................................................................................

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na …...... stronach.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

*/ niepotrzebne skreślić

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

..................................................................

....................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                            .............................................

...................................................                                                                      (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

- Posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia               z powodu niespelnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                          .........................................

...................................................                                                                (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

- należymy do grupy kapitałowej ...............................................................................                             i w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres | Telefon, faks, e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

LUB:

- Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      .........................................

...................................................                                                                (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

## WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz robót:

| Lp | Data wykonania roboty budowlanej | Miejsce wykonania roboty budowlanej | Rodzaj roboty budowlanej - opis | Wartość brutto roboty budowlanej (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

w załączeniu ....... dokumenty, potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania  oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      .........................................

...................................................                                                          (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI ORAZ INFORMACJI O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI;

| Lp. | Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje | Informacja na temat kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności | Nr uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, Podstawa dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy i składania  oświadczeń

woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

* Uwaga: w przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.                              W przypadku osób fizycznych lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy  do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia pełnienia określonej funkcji                 w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      .........................................

...................................................                                                          (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy,  że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy i składania  oświadczeń

woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

....................................................                                                      .........................................

...................................................                                                          (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

WYKAZ, WSKAZUJĄCY CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONACOM

(ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 36 UST. 4 USTAWY PZP)

(należy wymienić proponowany zakres prac przeznaczony dla podwykonawców)

| Lp | Podwykonawca (nazwa, adres – wpisać jeżeli podwykonawca został ustalony) | Zakres rzeczowy podzlecenia | Podpis podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy i składania  oświadczeń

woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 7  DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.................................................... 					    .........................................

................................................... 					       (miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

....................................................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy  o równym traktowaniu przedsiębiorców.

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu

........................................................................

........................................................................

miejscowość i data