Częstochowa, dnia …. lipca 2015 roku

Sprawa nr Z/4/RZI/2015

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na postępowanie na budowę, konfigurację, wdrożenie  i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z dostawą oprogramowania i udzieleniem licencji, dostawą infrastruktury technicznej, przeprowadzeniem szkoleń i migracją danych

Zgodnie z § 13 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje. iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, konfigurację, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z dostawą oprogramowania i udzieleniem licencji, dostawą infrastruktury technicznej, przeprowadzeniem szkoleń i migracją danych w dniach  10, 17 i 18 czerwca 2015 r., wpłynęły do Zamawiającego, wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ w niniejszym postępowaniu o następującej treści:

Pytania zestaw 9 z dnia 10 czerwca 2015 r.:

- PYTANIE do § 4 Umowy: Zwracamy uwagę, że z uwagi na przedmiot umowy 
i jego zakres umowa powinna regulować także zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby wdrożenia Systemu, a w szczególności załącznikiem do umowy winna być umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, określająca zbiory tych danych oraz zasady przetwarzania. Czy Zamawiający uzupełni umowę o postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby wdrożenia i wymagane ustawą o ochronie danych osobowych ?

- PYTANIE do § 5 ust. 7: Czy Zamawiający potwierdza, że okres eksploatacji próbnej nie będzie trwał dłużej niż okres trzymiesięcznej asysty technicznej 
i okres ten kończy się z chwilą wygaśnięcia okresu asysty technicznej ?

- PYTANIE do § 5 ust. 8: W jakim terminie Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego, licząc od dnia zakończenia asysty technicznej i eksploatacji próbnej ?

- PYTANIE do § 5 ust. 8: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie maksymalnego czasu, o który może nastąpić przedłużenie odbioru końcowego, np. (…) na dalszy czas oznaczony nie dłuższy jednak niż 14 dni ?

- PYTANIE do § 5: Czy Zamawiający potwierdza, że okresów odbioru Etapów lub Końcowego nie wlicza się do ewentualnego opóźnienia Wykonawcy, jeżeli zaistniałaby podstawa do naliczenia kary umownej za opóźnienie z przyczyn dotyczących Wykonawcy ? Wykonawca nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za okresy czasu przeznaczone przez Zamawiającego na dokonanie odbioru, które ponadto mogą być wydłużone przez Zamawiającego.

- PYTANIE do § 6 ust. 2: Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie postanowienia o „personel podwykonawcy Wykonawcy” ?

- PYTANIE do § 8: Czy Zamawiający dopuszcza tymczasowe usunięcie awarii krytycznej, usterki lub błędu w kodzie źródłowym w trybie:

- zapewnienia sprzętu zastępczego w terminie wymaganej naprawy – w takim przypadku naprawa sprzętu, którego dotyczyła awarii krytyczna lub usterka zostałaby ostatecznie zakończona najpóźniej w terminie 21 dni.

- zapewnienia obejścia (rozwiązania tymczasowego) w terminie naprawy, umożliwiającej korzystanie z funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności i powodującej możliwość korzystania z wszystkich lub większości procesów biznesowych ?

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy usunięcie awarii krytycznej lub usterki lub błędu w kodzie źródłowym dotyczy oprogramowania osób trzecich, a ich usunięcie możliwe jest wyłącznie w wyniku zainstalowania aktualizacji tego oprogramowania, termin naprawy biegnie dla Wykonawcy od dnia opublikowania przez producenta aktualizacji oprogramowania ?

- PYTANIE do § 8 ust. 2: Czy Zamawiający potwierdza, że bieg okresu realizacji serwisu utrzymaniowego rozpoczyna się od dnia, w którym podpisano protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń ?

- PYTANIE do § 8 ust. 3: Czy Zamawiający dopuszcza, aby usterki, błędy w kodzie źródłowym i awarie krytyczne usuwane były godzinach od 7:00 do 19:00 w dni robocze ? Ewentualnie, czy Zamawiający gwarantuje, że udostępni Wykonawcy System przez 24/7/365, w tym w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), o każdej porze dnia i nocy, dla usuwania awarii krytycznych, usterek i błedów w kodzie źródłowym ?

- PYTANIE do § 8 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza, aby usterki, błędy w kodzie źródłowym i awarie krytyczne usuwane były godzinach od 7:00 do 19:00 w dni robocze ? Ewentualnie, czy Zamawiający gwarantuje, że udostępni Wykonawcy System przez 24/7/365, w tym w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), o każdej porze dnia i nocy, dla usuwania awarii krytycznych, usterek i błedów w kodzie źródłowym ?

- PYTANIE do § 8 ust. 7: Czy Zamawiający potwierdza, że okresów odbioru naprawy nie wlicza się do wymaganego czasu naprawy ?

- PYTANIE do § 8 ust. 8: Czy Zamawiający potwierdza, że postanowienie § 8 ust. 8 odnosi się do przypadków, które nie są zakwalifikowane jako awaria krytyczna, usterka lub błąd kodu źródłowego ?

- PYTANIE do § 8 ust. 9: Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji i rękojmi nie podlegają uszkodzenia fizyczne, mechaniczne, chemiczne, termiczne, przepięcia elektryczne, działania siły wyższej, nieprawidłowe używanie, w szczególności niezgodnie z dokumentacją Systemu, dokumentacją sprzętu lub dokumentacją oprogramowania, lub dokumentacja użytkownika, nieuprawnionej ingerencji 
w oprogramowanie Systemu lub sprzęt dostarczany przez Wykonawcę w ramach Umowy, awarii spowodowanych sprzętem lub oprogramowanie, które nie było dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej  Umowy, w przypadku cyberataku i z innych przyczyn dotyczących Zamawiającego lub jego pracowników lub osób trzecich niezależnych od Wykonawcy ?

Odpowiedzi (zestaw 9) z dnia 10 czerwca 2015r.:

Umowa:

Odpowiedź do pytania 1:

Zamawiający wprowadza projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako załącznik nr 13 do projektu umowy. Treść umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Odpowiedź do pytania 2:

Zamawiający potwierdza, ze okres eksploatacji próbnej nie będzie trwał dłużej niż okres trzymiesięcznej asysty technicznej.

Odpowiedź do pytania 3:

Zamawiający przystąpi niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) do końcowego odbioru po zakończeniu wszystkich okresów asysty technicznej i eksploatacji próbnej dla poszczególnych etapów prac pod warunkiem, że nie wystąpią uwagi oraz zastrzeżenia w trakcie asysty technicznej i eksploatacji próbnej.

Odpowiedź do pytania 4:

Zamawiający nie dopuszcza określenia maksymalnego czasu o który może nastąpić przedłużenie odbioru końcowego.

Odpowiedź do pytania 5:

Zamawiający potwierdza, że okresy odbiorów Etapów lub Końcowego przez Zamawiającego (ewentualnie przedłużające się ze strony Zamawiającego) nie będą wliczane do ewentualnego opóźnienia Wykonawcy.

Odpowiedź do pytania 6:

Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust.2 nadają mu brzmienie:

„Wykonawca winien dopuścić do wykonywania prac będących przedmiotem umowy wyłącznie pracowników wymienionych w wykazie personelu Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej umowy oraz wykazie personelu podwykonawcy Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej umowy.„

Odpowiedź do pytania 7:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia tymczasowego nowego sprzętu zastępczego w terminie wymaganej naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zastępowany.

- Awaria krytyczna powoduje czasowe lub trwałe uniemożliwienie korzystania z Systemu (brak możliwości prowadzenia kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa). W takim przypadku niedopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań tymczasowych gdyż należy awarię usunąć i odblokować funkcjonowanie Systemu. Rozwiązania przejściowe można zastosować jedynie w usterkach i błędach nie powodujących wstrzymania działania kluczowych procesów biznesowych.

Zastosowanie rozwiązań tymczasowych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skorygowania usterek oraz błędów i tym samym wycofania rozwiązania tymczasowego.

- W przypadku powstania awarii, usterek i błędów w oprogramowaniu systemowym osób trzecich, o którym mowa w §2 ust.2 umowy, Zamawiający potwierdza, że usunięcie ich jest możliwe po opublikowaniu aktualizacji, a termin naprawy biegnie od daty jej publikacji.

Odpowiedź do pytania 8:

Zamawiający potwierdza, że okres serwisu utrzymaniowego biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Odpowiedź do pytania 9 i 10:

Zamawiający dopuszcza przede wszystkim możliwość usuwania awarii, usterek oraz błędów w godzinach pracy przedsiębiorstwa tj. w dni robocze od 7:00 do 15:00. Zamawiający dopuszcza również zdalny dostęp do Systemu pozwalający na usuwanie awarii, usterek oraz błędów przez Wykonawcę poprzez odpowiednio przygotowany i bezpieczny kanał komunikacyjny (np. VPN) poza godzinami pracy przedsiębiorstwa. Zamawiający zostanie poinformowany o każdym fakcie zdalnego serwisu Systemu. Obowiązują zapisy §8 umowy.

Odpowiedź do pytania 11:

Zamawiający potwierdza, że nie wlicza okresów odbiorów napraw do wymaganego czasu naprawy (czas od faktycznego zakończenia naprawy do jej odebrania przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust.7).

Odpowiedź do pytania 12:

Zamawiający potwierdza, że zapis §8 ust.8 nie odnosi się do przypadków zakwalifikowanych jako awaria krytyczna, usterka lub błąd kodu źródłowego.

Odpowiedź do pytania 13:

Zamawiający potwierdza okoliczności wykazane w pytaniu.

Pytania zestaw 10 z dnia 10 czerwca 2015 r.:

  - Czy Zamawiający planuje rozpocząć etap analizy rozwiązania BI w tym samym terminie (razem/równolegle) co rozwiązania ERP? Co w przypadku, gdy podczas wdrożenia zmieni się funkcjonalność systemu ERP i co za tym idzie ustalenia z etapu analizy będą różne od zakładanych pierwotnie?

  - Czy zamawiający dopuszcza ofertę cennikową definiująca cena za każdy Data Mart a jeżeli nie to jaka będzie planowana przez Zamawiającego ilość obszarów (Data Martów) (np. Sprzedaż, Magazyn, Kontroling, etc.)?

  - Czy zamawiający dopuszcza zdalne (choćby częściowo) wdrożenie systemu BI?

  - Czy zamawiający dopuszcza ofertę cennikową definiująca cena za każdy Data Mart, a jeżeli nie to jaką ilość raportów dla każdego z Data Martów planuje Zamawiający?

  - Czy Zamawiający dopuszcza zakończenie wdrożenia systemu BI po okresie 12 miesięcy od podpisania umowy, w przypadku gdy wdrożenie systemu ERP (wraz z planowanym odbiorem) zajmować będzie około 12 miesięcy? Zaleca się, by wdrożenie systemu BI następowało dopiero po wdrożeniu (i odebraniu przez Zamawiającego) systemu ERP. W trakcie wdrożenia systemu ERP nie można zdefiniować wielu zmiennych, które zazwyczaj zostają doprecyzowane dopiero po zakończonym sukcesem wdrożeniu systemu ERP. Jak w takiej sytuacji (wdrożenie po 12 miesiącach) należy podchodzić do związania ceną Oferenta.

  - Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie interaktywności raportów w wersji offline (analizy, drążenie, etc. po zapisaniu raportu na dysku w odpowiednim formacie) bez wymaganego dostępu do systemu BI?

  - Czy Zamawiający przewiduje szczegółową specyfikację wdrożenia systemu BI? Podana w SIWZ specyfikacja dotycząca systemu BI nie dostatecznie szczegółowa i wyczerpująca, by można bezpiecznie ocenić czas i koszt wdrożenia systemu BI.

  - Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty wdrożenia systemu BI 
w podstawowej postaci, która następnie będzie rozszerzona na (lub po) etapie wdrożenia systemu ERP?

  - Czy Zamawiający przewiduje obowiązkowe wdrożenie hurtowni danych, jako zalecanego pośrednika (oraz odciążenie systemu transakcyjnego) przy wdrożeniu systemu BI?

  - Jaka jest całkowita, planowana przez Zamawiającego, liczba użytkowników systemu BI ?

  - Jaki jest planowany przez Zamawiającego podział na role (grupy) użytkowników z podziałem na liczbę użytkowników (np. 1 administrator, 5 twórców raportów, 10 konsumentów, etc.) ?

  - Czy Zamawiający planuje wykorzystanie wersji mobilnych narzędzi BI ?

Odpowiedzi zestaw 10 z dnia 10 czerwca 2015r.:

Obszar BI (opcja):

Odpowiedź do pytania 1:

Zamawiający jeżeli zdecyduje się na zakup części BI to planuje to wykonać po kompleksowym wdrożeniu systemu ERP.

Odpowiedź do pytania 2:

Zamawiający jest jednostką jedno-oddziałową, o zasięgu lokalnym. Podstawowy podział przy wszelkich analizach to podział na autobusy i tramwaje ponieważ nośnikiem kosztów jest wozokilometr w podziale na autobusy i tramwaje. Wykonywane są również analizy w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne (koszty). Planowany przez Zamawiającego obszar dla opcji BI to oczywiście obszary jakie obejmuje system ERP oraz możliwość zasilenia danymi 
z innych systemów (system biletu elektronicznego „Municom.Premium”, system dyspozytorski, arkusze kalkulacyjne).

Odpowiedź do pytania 3:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wstępnej, zdalnej instalacji na lokalnych zasobach w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe elementy wdrożenia (m.in. zakończenie instalacji, konfiguracja, szkolenia) powinny być wykonane na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź do pytania 4:

W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić ilość raportów wykonywanych dla każdego z obszarów. Ilość ta wyniknie w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

Odpowiedź do pytania 5:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wdrożenia opcji BI po kompleksowym wdrożeniu systemu ERP.

Odpowiedź do pytania 6:

Tak. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania raportów w wersji offline 
z plików zapisanych w ogólnie znanych i wykorzystywanych formatach bez konieczności wykorzystania systemu BI.

Odpowiedź do pytania 7:

Zasady wdrożenia opcji BI są określone w SIWZ (w tym w umowie wdrożeniowej) tak jak dla pozostałych obszarów.

Odpowiedź do pytania 8:

Zamawiający dopuszcza złożenie takiej oferty, która wyczerpuje zapisy SIWZ, w tym wymagania funkcjonalne dla opcji BI. Wdrożenie opcji BI musi być poprzedzone analizą przedwdrożeniową.

Odpowiedź do pytania 9:

Zamawiający nie przewiduje obowiązkowego wdrożenia hurtowni danych jako zalecanego pośrednika. W takim wypadku należy przewidzieć odpowiedni zapas zasobów oferowanej infrastruktury informatycznej w celu odciążenia systemu transakcyjnego.

Odpowiedź do pytania 10:

Planowana liczba wszystkich użytkowników: 6 (zarząd + dyrekcja + pełnomocnik), 3 (Sekcja Ekonomi i Strategii, Biuro Rozliczeń Wydziałów), 1 (Administracja). W danej chwili pracować mogą jednocześnie 2-3 osoby.

Odpowiedź do pytania 11:

Planowany podział na funkcji/role użytkowników opcji BI:

1 szt. - administrator,

3 szt. - twórcy raportów,

6 szt. - użytkownicy (konsumenci).

Odpowiedź do pytania 12:

Zamawiający nie planuje wykorzystywać wersji mobilnych opcji BI.

Pytania zestaw 11 z dnia 17 czerwca 2015 r.:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz główny + zapasowy (1+1) o mniejszej mocy tj. 600W każdy (a nie 650W), zapewniający odpowiednie parametry zasilania dla urządzenia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilacze główne oraz zapasowe o mniejszej mocy pod warunkiem, że zachowany zostanie odpowiedni zapas mocy (minimum 20%). Wymagane jest, aby zasilacze nie pracowały na granicy swoich parametrów technicznych oraz pozwalały na dodatkową rozbudowę w poziomie infrastruktury serwerowej (rozbudowa pamięci operacyjnej, przestrzeni dyskowej, dodatkowe chłodzenie, itp.)

Pytania zestaw 12 z dnia 18 czerwca 2015 r.:

Pytanie: Czy w podanych minimalnych wymaganiach serwera dotyczących zawartego w serwerze napędu optycznego, niezbędny jest napęd optyczny obsługujący technologię BR (Blu-ray)? Czy na potrzeby przetargu możliwe jest zastosowanie jedynie napędu DVD+/-RW DL ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga napędu optycznego BR (Blu-ray). W przypadku braku w oferowanych urządzeniach zabudowanego napędu BR, a jedynie zabudowanych napędów DVD+/-RW DL Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zewnętrznych napędów BR bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowej opłaty przez Zamawiającego.

Pytania zestaw 4 (c.d.) z dnia 9 czerwca 2015 r.:

- Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.41 Możliwość wykorzystania standardowych współczynników pozwalających na dostęp do wielu opcji tego samego raportu. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie współczynniki chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów?

- Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.42 Możliwość wykorzystania standardowych danych kosztowych pozwalających na dostęp do wielu opcji tego samego raportu. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie opcje chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów?

- Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.48 Możliwość dokonywania obliczeń z wykorzystaniem wielu współczynników. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie współczynniki chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.

- Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.50 Możliwość dokonywania obliczeń z wykorzystaniem zdefiniowanych współczynników. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie współczynniki chodzi? Prosimy o podanie konkretnych przykładów.

- Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Księgowość; KSI 11.51 Możliwość dokonywania obliczeń z wykorzystaniem wielu stałych. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania, o jakie stałe chodzi? Prosimy 
o podanie konkretnych przykładów.

- Załącznik nr 2 do Umowy; Wymagania funkcjonalne do systemu; Business Intelligence; CON2.40 przegląd i ocena umów. Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez przegląd i ocenę umów? Jak taki przegląd miałby funkcjonować?

Odpowiedzi zestaw 4 (c.d.) z dnia 9 czerwca 2015 r.:

Finanse i Księgowość:

Odpowiedź do pytania 25, 26, 32, 34, 35: KSI 11.41, KSI 11.42, KSI 11.48, KSI 11.50, KSI 11.51

Zamawiającemu chodzi tutaj o funkcjonalność pozwalającą na zadawanie parametrów (współczynników, stałych, danych kosztowych), które można wykorzystać przy tworzeniu raportów w przeliczaniu danych, np. wzrost kosztów o zadany %, itp.

Odpowiedź do pytania 96.: CON 2.40

Zmiana statusu wymagania na = 0 – nieistotne.

Wszystkie wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Wobec braku zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 03.09.2015 r. godz. 11.00. oraz terminu otwarcia ofert - 03.09.2015 r. godz. 12.00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

…………………………………………

ZAŁĄCZNIK Nr  13 do Umowy  Nr Z/..... /PI/2015

z dnia ……………..….2015 roku

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Częstochowie w dniu ….…………. zwana dalej „Umową powierzenia”

pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Regon: 151555169, NIP: 949 - 17 - 23 - 846 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000125412, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi: 83 215 000,00 złotych z siedzibą: Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „Administratorem”, reprezentowanym przez:

- ..................................................................................

- ..................................................................................

a

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., zwanym dalej „Przetwarzającym”, reprezentowanym przez:

- …................................................................................

- …................................................................................

W związku z treścią Umowy nr ………… z dnia ………., Strony zawierają Umowę powierzenia danych osobowych o następującej treści:

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych

- Administrator stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z dnia 26 czerwca 2014 r. z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy nr ……………… z dnia……………. to jest budowy, konfiguracji, wdrożenia i uruchomienia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z dostawą oprogramowania i udzieleniem licencji, dostawą infrastruktury technicznej, przeprowadzeniem szkoleń  
i migracją danych.

- Dane osobowe, których dotyczy Umowa powierzenia, obejmują dane osobowe przetwarzane za pomocą Systemu: ……………………………………………. 
w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Umowy nr ……….………….. oraz inne dane osobowe, których przetwarzanie okaże się niezbędne w związku 
z należytą realizacją Umowy nr …….………………., a w szczególności:

  - dane osobowe pracowników Administratora zawierające nazwisko i imiona, imiona rodziców, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP, adres zameldowania, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, telefon, płeć, dane o członkach rodziny, numery ewidencyjne wewnętrzne, dane o warunkach zatrudnienia;

  - dane osobowe klientów Administratora (osoby fizyczne) zawierające nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL oraz NIP, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon, fax, e-mail, dane o wielkości sald oraz obrotów.

- Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie przewidzianym w Umowie powierzenia oraz na zasadach w niej przewidzianych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Administrator oświadcza, że jest w stosunku do danych, których przetwarzanie powierza Przetwarzającemu, Administratorem Danych Osobowych 
w rozumieniu Ustawy.

§ 2.

Zasady przetwarzania danych

- Przetwarzający zobowiązuje się do podjęcia przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1 środków zabezpieczających, co najmniej 
w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.

- Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z Ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) w szczególności przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. W przypadku uchylenia rozporządzenia i wejścia w życie nowego aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 39a Ustawy Przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Osoby wykonujące w imieniu i na rzecz Przetwarzającego czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 powinny posiadać i okazać przy pierwszej czynności Administratorowi upoważnienie do ich wykonywania. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o odwołaniu upoważnienia.

- Po wykonaniu czynności, przy których następowało przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie skutecznie zniszczyć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym usunąć je również 
z nośników informacji, w tym elektronicznych, pozostających w dyspozycji Przetwarzającego, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z § 1.

- Przetwarzający nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody Administratora na piśmie.

§ 3.

Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

- Przetwarzający zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 39a Ustawy, a w szczególności zobowiązuje się do:

- zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

- zapewnienia kontroli nad przetwarzaniem danych, w szczególności nad jego prawidłowością,

- prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- dołożenia najwyższej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały te dane, jak i sposób ich zabezpieczenia 
w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych i sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy powierzenia.

- Administrator jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonywania Umowy przez Przetwarzającego.

- W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Administratora mają prawo:

  - wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, 
i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych,

  - żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego,

  - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

- Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 2 przedstawiciel Administratora sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Przetwarzającego może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

- Po kontroli, o której mowa w ust. 2, Administrator może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie przez siebie ustalonym, o ile są one zgodne z Umową powierzenia i przepisami prawa oraz określić termin ich realizacji.

- W przypadku niewykonania zaleceń w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Administrator wyznaczy dodatkowy termin, a w przypadku jego niedotrzymania przez Przetwarzającego może Umowę powierzenia rozwiązać.

§ 4.

Współdziałanie Stron

Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych osób, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.

§ 5.

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas wykonywania przedmiotu Umowy nr ………… z dnia …………..

§ 6.

Rozwiązanie Umowy powierzenia

- Umowa powierzenia może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

  - naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy powierzenia lub przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,

  - wyrządzenia przez Przetwarzającego przy realizacji Umowy powierzenia szkody, w szczególności Administratorowi,

  - utrudniania lub uniemożliwiania kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2 
i następnych,

  - niewykonania w wyznaczonym, jak i w wyznaczonym dodatkowo przez Administratora terminie zaleceń pokontrolnych,

  - stwierdzenia naruszenia przez Przetwarzającego przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez uprawnione organy lub wszczęcia postępowania sądowego przeciw Przetwarzającemu w związku 
z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

  - powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.

- W przypadku, gdyby w wyniku naruszenia postanowień Umowy powierzenia Administrator poniósł szkodę lub jakieś koszty, Przetwarzający jest zobowiązany do jej naprawienia lub zwrotu poniesionych kosztów. Obowiązek naprawienia szkody i zwrotu poniesionych kosztów obejmuje także wszelkie poniesione 
w związku z naruszeniem Umowy powierzenia przez Administratora koszty takie jak grzywny, odszkodowania, koszty sądowe poniesione przez Administratora, w tym koszty zastępstwa procesowego Administratora.

§ 7.

Klauzula poufności

- Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1053 z późn. zm.), strony zobowiązują się wzajemnie do nie wykorzystywania pozyskanych w związku z realizacją Umowy nr ………… 
i Umowy Powierzenia informacji na cele inne niż związane z realizacją powołanych umów.

- Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje dotyczące drugiej strony lub działalności przez nią prowadzonej, które znajdą się w ich posiadaniu w związku lub przy okazji realizacji umów powołanych w ust 1.

- Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy sytuacja:

  - kiedy informacja jest powszechnie znana lub została podana do wiadomości publicznej samodzielnie przez stronę, której informacja dotyczy,

  - w której strona uzyskała odpowiednią pisemną zgodę strony, której informacja dotyczy,

  - w której określony obowiązek wynika z przepisów prawa, w zakresie i na zasadach określonych w tych przepisach.

§ 8.

Postanowienia końcowe

- W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy powierzenia Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni od jej zakończenia, skutecznie zniszczyć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym usunąć je nośników informacji, 
w tym elektronicznych, pozostających w dyspozycji Przetwarzającego oraz podjąć stosowne działania w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.

- Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z dnia 26 czerwca 2014 r. z późń. zm.), aktów wykonawczych i innych odpowiednich przepisów prawa.

- Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część wchodzi w życie 
z dniem jej zawarcia.

- Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Załącznik nr 1 – Wzór upoważnienia imiennego do wykonywania czynności wdrożeniowych/serwisowych Systemu ERP,

  - Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych.

ADMINISTRATOR 	                                                    PRZETWARZAJĄCY

ZAŁĄCZNIK nr 1

Wzór upoważnienia imiennego do czynności wdrożeniowych/serwisowych

Systemu ERP

UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Pana(-ią) ……………………..……… nr PESEL ………………… do wykonywania w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o. o., Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa:

…………………………………………………………………………………………………..

(określić czynności)

wynikających z umowy nr ……………………….. z dnia ......................................... .

..…….………………………………………………………………

/podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisany(-a) …………………………………………… oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał(-a) dostęp w związku 
z wykonywaniem:

………………………………………………………………………………………………….. (określić czynności wykonywane przez składającego oświadczenie)

zarówno w trakcie wykonywania powołanych czynności, jak i po zakończeniu ich wykonywania.

Zobowiązuję się w szczególności przestrzegać regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o. o., Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych i oświadczam, że będę przetwarzał(-a) dane osobowe ze zbiorów MPK w Częstochowie Sp. z o. o. tylko w granicach udzielonego mi upoważnienia.

Oświadczam, że zostałem(-am) zapoznany(-a) z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o grożącej stosownie do przepisów rozdziału 8 ustawy o ochronie danych osobowych odpowiedzialności karnej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z dnia 26 czerwca 2014 r. z późn. zm.).

......................................	 ........................................... 	      ...............................................

/miejsce złożenia		      /data złożenia  		                  /nr PESEL/

oświadczenia/		        oświadczenia/

. ………………………………………………

/podpis osoby składającej oświadczenie/